РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024 г. № 612

с. Мамоны

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,37 Устава Мамонского муниципального образования, администрация Мамонского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Мамонского муниципального образования от 07.11.2023 г. №603 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2024-2026 г» с 01 января 2025 г.

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципальном образовании на 2025-2027 гг.» прилагается.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» на сайте https://мамоны.рф;

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мамонского

муниципального образования					Д.А. Степанов

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г.  № 612

Паспорт
муниципальной  программы
« Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Соисполнитель муниципальной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |
| Участники муниципальной программы | Финансово-экономический отдел администрации Мамонского муниципального образования Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мамонского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и безопасность движения на автомобильных дорогах; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2025 г. по 2027 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - Средства из областного бюджета: 2025 – 40000,00 тыс.руб. 2026 – 40000,00 тыс.руб. 2027 – 40000,00 тыс. руб. - Средства из местного бюджета: 2025– 15685,60 тыс.руб. 2026 – 16320,70 тыс.руб. 2027 – 22354,60 тыс. руб. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и реализация программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 01 января 2025 г. составляет 163,046 км.

По состоянию на 01 января 2025 г. в Мамонском муниципальном образовании 91 % процентов автомобильных дорог общего пользования не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования.

Решение задач программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Сроки реализации цели и задач программы соответствуют общему сроку реализации программы - 2025 - 2027 гг.

Раздел 3. Обоснования и объемы финансирования

Достижение цели программы и решение ее задач осуществляется в рамках программы.

Реализация программы направлена на увеличение протяженности, сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мамонском муниципальном образовании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Направления и объемы финансирования мероприятий приведены в приложение 2.

Раздел 4. Анализ рынков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски:

- связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители;

- изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы;

- возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

За время реализации программы, в том числе с областным софинансированием, плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2025 г. составит 2,4 км., в 2026 г. составит 0,9 км, что обеспечит социально-экономические потребности населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов.

Достижение этого результата означает повышение качества жизни населения и уровня развития экономики.

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г._№_612

План
мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Главный проезд) | 2025 | 41666,67 | 1666,67 | 40000,00 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 | 4500,00 | 4500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 3.Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2025 | 8018,93 | 8018,93 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 4. Установка дорожных знаков | 2025 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 5.Паспортизация автомобильных дорог | 2025 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Итого |  | 55685,6 | 15685,6 | 40000,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная) | 2026 | 41666,67 | 1666,67 | 40000,00 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 7.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026 | 4500,00 | 4500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонско го муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 8.Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026 | 8854,03 | 8854,03 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 9.Установка дорожных знаков | 2026 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 10.Паспортизация автомобильных дорог | 2026 | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Итого |  | 56320,70 | 16320,7 | 40000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны | 2027 | 41666,67 | 1666,67 | 40000,0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 12.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2027 | 4500,00 | 4500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 13. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч.: | 2027 | 15687,93 | 15687,93 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| 14. Установка дорожных знаков | 2027 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Итого |  | 62354,6 | 22354,6 | 40000,0 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 174360,9 | 54360,9 | 120000,0 | 0 | 0 |  |  |  |

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г._№_612

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства

Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год (оценка) | первый год реализации | второй год реализации | третий год реализации | …. | ….. | …. | последний год реализации |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г._№_612

Детальный план-график реализации

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| N п/п | Наименование программы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2025-2027 году | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего предусмотрено программой на весь период реализации 2025-2027 гг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в т.ч.: в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области ул. Главный проезд, ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Асфальтирование автомобильных дорог | 125000,01 |  | 41666,67 | 41666,67 | 41666,67 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями | 13500,00 |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями | 32560,89 |  | 8018,93 | 8854,03 | 15687,93 |
| 4 | Установка дорожных знаков | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями | 1500,00 |  | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Паспортизация автомобильных дорог | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2026 гг | Регистрация право собственности, оформление паспортов автомобильных дорог | 1800,00 |  | 1000,00 | 800,00 | 0 |