
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024 г. № 612
с. Мамоны

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,37 Устава Мамонского муниципального образования, администрация Мамонского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Мамонского муниципального образования от 07.11.2023 г. №603 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2024-2026 г» с 01 января 2025 г.
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципальном образовании на 2025-2027 гг.» прилагается.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» на сайте https://мамоны.рф;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава Мамонского 
муниципального образования					Д.А. Степанов








Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от 14.10.2024 г.  № 612
Паспорт
муниципальной  программы
« Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.» (далее – программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования


	Соисполнитель муниципальной программы
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области


	Участники муниципальной программы
	Финансово-экономический отдел администрации Мамонского муниципального образования
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Цель муниципальной программы
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мамонского муниципального образования

	Задачи муниципальной программы
	Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и безопасность движения на автомобильных дорогах;

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Программа реализуется с 2025 г. по 2027 г. 

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	1. Средства из областного бюджета:
2025 – 40000,00 тыс.руб.
2026 – 40000,00 тыс.руб.
2027 – 40000,00 тыс. руб.
2. Средства из местного бюджета:
2025– 15685,60 тыс.руб.
2026 – 16320,70 тыс.руб.
2027 – 22354,60 тыс. руб.



Раздел 1. Характеристика текущего состояния и реализация программы
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 01 января 2025 г. составляет 163,046 км. 
По состоянию на 01 января 2025 г. в Мамонском муниципальном образовании 91 % процентов автомобильных дорог общего пользования не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Целью программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.
Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования.
Решение задач программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Сроки реализации цели и задач программы соответствуют общему сроку реализации программы - 2025 - 2027 гг.
Раздел 3. Обоснования и объемы финансирования
Достижение цели программы и решение ее задач осуществляется в рамках программы.
Реализация программы направлена на увеличение протяженности, сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мамонском муниципальном образовании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Направления и объемы финансирования мероприятий приведены в приложение 2.

Раздел 4. Анализ рынков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски:
- связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители;
- изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы;
- возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

За время реализации программы, в том числе с областным софинансированием, плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2025 г. составит 2,4 км., в 2026 г. составит 0,9 км, что обеспечит социально-экономические потребности населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов.
Достижение этого результата означает повышение качества жизни населения и уровня развития экономики.



Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от 14.10.2024 г._№_612
План
мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

	Наименование мероприятия
	Срок финансирования
	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия)
	Индикаторы реализации (целевые задания)
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Распорядитель (получатель) бюджетных средств
Исполнители мероприятий

	
	
	Итого
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	прочие источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Главный проезд)
	2025
	41666,67
	1666,67
	40000,00
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	2025
	4500,00
	4500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	3.Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	2025
	8018,93
	8018,93
	0
	0
	0


	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	4. Установка дорожных знаков 
	2025
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	5.Паспортизация автомобильных дорог 
	2025
	1000,00
	1000,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого
	
	55685,6
	15685,6


	40000,00
	0
	0
	
	
	

	6. Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная)
	2026
	41666,67
	1666,67
	40000,00
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	7.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2026
	4500,00
	4500,00


	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонско
го муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	8.Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2026
	8854,03
	8854,03
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	9.Установка дорожных знаков 
	2026
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования 

	10.Паспортизация автомобильных дорог 
	2026
	800,00
	800,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого 
	
	56320,70

	16320,7
	40000,0
	0
	0
	
	
	

	11.Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны
	2027
	41666,67
	1666,67
	40000,0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	12.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2027
	4500,00
	4500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	13. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч.:
	2027
	15687,93
	15687,93
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	14. Установка дорожных знаков 
	2027
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого
	
	62354,6
	22354,6
	40000,0
	
	
	
	
	

	Всего

	
	174360,9
	54360,9
	120000,0
	0
	0
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Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от 14.10.2024 г._№_612

[bookmark: _Toc372093877]Прогнозные значения показателей (индикаторов)
 реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства 
Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год (оценка)
	первый год реализации
	второй год реализации
	третий год реализации
	….
	…..
	….
	последний год реализации

	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от 14.10.2024 г._№_612
Детальный план-график реализации 
муниципальной программы
 «Развитие дорожного хозяйства Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

	N
п/п
	Наименование программы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой
	Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2025-2027 году
	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего предусмотрено программой на весь период реализации 2025-2027 гг.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
	9

	1
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в т.ч.: в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области ул. Главный проезд, ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Асфальтирование автомобильных дорог
	125000,01
	41666,67
	41666,67
	41666,67

	2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями
	13500,00
	4500,00
	4500,00
	4500,00

	3
	Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями
	32560,89
	8018,93
	8854,03
	15687,93

	4
	Установка дорожных знаков
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями
	1500,00
	500
	500
	500

	5
	Паспортизация автомобильных дорог 
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2026 гг
	Регистрация право собственности, оформление паспортов автомобильных дорог
	1800,00
	1000,00
	800,00
	0















