РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024 г. № 613

с. Мамоны

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,37 Устава Мамонского муниципального образования, администрация Мамонского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Мамонского муниципального образования от 07.11.2023 г. № 604 «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2024-2026 годы» с 01 января 2025 г.

2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.» прилагается.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» на сайте https://мамоны.рф;

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мамонского

муниципального образования					Д.А. Степанов

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г.№_613

Паспорт
муниципальной  программы
«Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027гг»

(далее – программа)

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Соисполнитель муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | Финансово-экономический отдел Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Формирование современной, безопасной, комфортной и привлекательной среды проживания в Мамонском муниципальном образовании обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории. |
| Задачи муниципальной программы | - Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Мамонского муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2025 года по 2027 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - Средства из местного бюджета: 2025 – 3500,00 тыс.руб. 2026 – 2250,00 тыс.руб. 2027 – 2250,00 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и реализации программы

Разработка муниципальной программы направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.

Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программный метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Организация освещения улиц.

Необходимость ускорения развития и совершенствования наружного уличного освещения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, а также повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного наружного освещения.

Наружным уличным освещением недостаточно оснащены населенные пункты.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по уличному наружному освещению населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

На сегодняшний день существует проблема организации досуга детей.

Территории детских, спортивных площадок не в полном объеме оборудованы детскими площадками.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости, установка детских игровых, спортивных площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские, спортивные площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий и сооружений.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В рамках благоустройства также необходимо проводить мероприятия по улучшении организации санитарного состояния населенных пунктов.

Одним из важных показателей санитарного состояния территории, является аккарицидная обработка.

В целях улучшения экологического состояния территории и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории принимаются меры по уборке мусора. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов.

Проблема сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, объем которого ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане благоустройства.

Необходимо увеличение контейнерных площадок.

Озеленения территории поселения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и технических нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-70х годов).

Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В части содержания территории кладбища необходимо проводить:

-механизированную и ручную уборку дорожек;

-очистку территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,

вывоз собранного мусора;

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

- межевание и оформление территорий;

- захоронения не проинвентаризированы

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы.

При реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется изменение следующих целевых показателей:

1. Обеспечение надежной и бесперебойной работой уличного наружного освещения;

2.Увеличение площади территории, подвергшейся аккарицидной, противоклещевой обработке.

3.Увеличение количества контейнерных площадок, находящихся в нормативном состоянии.

4. Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения.

2 Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2025 г. по 2027 г.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Анализ рынков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

К рискам реализации программы следует отнести следующее:

1 Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы.

2 Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета.

3 Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

4 Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;

обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;

обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм;

-обеспечение мероприятий по содержанию кладбища;

-обеспечение нормативного санитарного состояния территории кладбища;

- расширение территории кладбища под место будущих захоронений;

- проведение инвентаризации и создание электронного учета захоронений.

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от_14.10.2024 г._№_613

План
мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.Скос травы, подрезка кустов деревьев | 2025 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 2.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории | 2025 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 3.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения | 2025 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 4. Инвентаризация кладбища | 2025 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 5.Содержание и ремонт уличного наружного освещение | 2025 | 900,00 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 6.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки) | 2025 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 7.Баннеры, информационные щита | 2025 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| Итого |  | 3500,00 | 3500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8.Скос травы, подрезка кустов деревьев | 2026 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 9.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории | 2026 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 10.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения | 2026 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 11.Содержание и ремонт уличного наружного освещение | 2026 | 900,00 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 12.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки) | 2026 | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 13.Баннеры, информационные щита | 2026 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| Итого |  | 2250,00 | 2250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Скос травы, подрезка кустов деревьев | 2027 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 15.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории | 2027 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 16.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения | 2027 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 17.Содержание и ремонт уличного наружного освещение | 2027 | 900,00 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 18.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки) | 2027 | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| 19.Баннеры, информационные щита | 2027 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  | Администрация Мамонского муниципального образования | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования |  |
| Итого |  | 2250,00 | 2700,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 8000,00 | 8000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2014 г. № 613

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год (оценка) | первый год реализации | второй год реализации | третий год реализации | …. | ….. | …. | последний год реализации |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждено

Постановлением

администрации Мамонского

муниципального образования

от 14.10.2024 г. № 613

Детальный план-график реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

| N п/п | Наименование программы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2025-2027 гг |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего предусмотрено программой на весь период реализации 2025-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Скос травы в местах общего пользования, подрезка кустов, деревьев в местах общего пользования, обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Облагораживание территории Повышения безопасности дорожного движения | 1500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 2 | Обработка мест общего пользования аккарицидной, противоклещевой обработкой | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | 100% уничтожении клещей | 600,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 3 | Обустройство и содержание мест захоронения | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Обеспечение нормативного санитарного состояния территории кладбища | 1400,00 |  |  | 600,00 |  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 4 | Инвентаризация кладбища | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025 г | Инвентаризация кладбища, паспортизация | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Содержание и ремонт уличного наружного освещение | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Бесперебойная работа уличного наружного освещения | 2700,00 |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 6 | Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские, спортивные площадки) | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Обустройство детских, спортивных площадок сертифицированным, исправным оборудованием | 500,00 |  |  | 200,00 |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 7 | Баннера, информационные щиты | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования | 2025-2027 гг | Улучшение эстетического облика | 300,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |

Для снижения количества мест несанкционированного размещения ТКО требуется обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнерных баков для размещения ТКО, оформления дополнительных земельных участков для обустройства контейнерных площадок и установки контейнерных баков.