РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024 г. № 613
с. Мамоны

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,37 Устава Мамонского муниципального образования, администрация Мамонского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Мамонского муниципального образования от 07.11.2023 г. № 604 «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2024-2026 годы» с 01 января 2025 г.
2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.» прилагается.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» на сайте https://мамоны.рф;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава Мамонского 
муниципального образования					Д.А. Степанов









Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от 14.10.2024 г.№_613
 
Паспорт
муниципальной  программы
«Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027гг»
(далее – программа)
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Благоустройство территорий Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Соисполнитель муниципальной программы
	Нет



	Участники муниципальной программы
	Финансово-экономический отдел
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Цель муниципальной программы
	Формирование современной, безопасной, комфортной и привлекательной среды проживания в Мамонском муниципальном образовании обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории.

	Задачи муниципальной программы
	1. Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Мамонского муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей;
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Программа реализуется с 2025 года по 2027 год 


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	1. Средства из местного бюджета:
2025 – 3500,00 тыс.руб.
2026 – 2250,00 тыс.руб.
2027 – 2250,00 тыс. руб.




1. Характеристика текущего состояния и реализации программы

Разработка муниципальной программы направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.
Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программный метод.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Организация освещения улиц.
Необходимость ускорения развития и совершенствования наружного уличного освещения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 
В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, а также повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного наружного освещения.
Наружным уличным освещением недостаточно оснащены населенные пункты.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
Для решения проблем по уличному наружному освещению населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
На сегодняшний день существует проблема организации досуга детей.
Территории детских, спортивных площадок не в полном объеме оборудованы детскими площадками.
Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости, установка детских игровых, спортивных площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские, спортивные площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий и сооружений. 
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.
В рамках благоустройства также необходимо проводить мероприятия по улучшении организации санитарного состояния населенных пунктов.
Одним из важных показателей санитарного состояния территории, является аккарицидная обработка.
В целях улучшения экологического состояния территории и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории принимаются меры по уборке мусора. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. 
Проблема сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, объем которого ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане благоустройства.
Необходимо увеличение контейнерных площадок.
Озеленения территории поселения.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и технических нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-70х годов).
Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
В части содержания территории кладбища необходимо проводить:
-механизированную и ручную уборку дорожек;
-очистку территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,
вывоз собранного мусора;
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
- межевание и оформление территорий;
- захоронения не проинвентаризированы
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы.
При реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется изменение следующих целевых показателей:
1. Обеспечение надежной и бесперебойной работой уличного наружного освещения;
2.Увеличение площади территории, подвергшейся аккарицидной, противоклещевой обработке.
3.Увеличение количества контейнерных площадок, находящихся в нормативном состоянии.
4. Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения.
2 Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2025 г. по 2027 г.
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Анализ рынков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

К рискам реализации программы следует отнести следующее:
1 Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы.
2 Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета.
3 Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф.
4 Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:
обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;
обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;
обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;
обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм;
-обеспечение мероприятий по содержанию кладбища;
-обеспечение нормативного санитарного состояния территории кладбища;
- расширение территории кладбища под место будущих захоронений;
- проведение инвентаризации и создание электронного учета захоронений.









Утверждено
Постановлением 
администрации Мамонского
 муниципального образования
от_14.10.2024 г._№_613
План
мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»
	Наименование мероприятия
	Срок финансирования
	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия)
	Индикаторы реализации (целевые задания)
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Распорядитель (получатель) бюджетных средств
Исполнители мероприятий

	
	
	Итого
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	прочие источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Скос травы, подрезка кустов деревьев
	2025
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	2.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории 
	2025
	200,00
	200,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	3.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения
	2025
	600,00
	600,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	4. Инвентаризация кладбища
	2025
	1000,00
	1000,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	5.Содержание и ремонт уличного наружного освещение
	2025
	900,00
	900,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	6.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки)
	2025
	200,00
	200,00
	0


	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	7.Баннеры, информационные щита
	2025
	100,00
	100,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого
	
	3500,00
	3500,00
	0
	0
	0
	
	
	

	8.Скос травы, подрезка кустов деревьев
	2026
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	9.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории 
	2026
	200,00
	200,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	10.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения
	2026
	400,00
	400,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	11.Содержание и ремонт уличного наружного освещение
	2026
	900,00
	900,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	12.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки)
	2026
	150,00
	150,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	13.Баннеры, информационные щита
	2026
	100,00
	100,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого
	
	2250,00
	2250,00
	
	
	
	
	
	

	14.Скос травы, подрезка кустов деревьев
	2027
	500,00
	500,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	15.Организация работ по аккарицидной, противоклещевой обработке территории 
	2027
	200,00
	200,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	16.Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения
	2027
	400,00
	400,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	17.Содержание и ремонт уличного наружного освещение
	2027
	900,00
	900,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	18.Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки)
	2027
	150,00
	150,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	19.Баннеры, информационные щита
	2027
	100,00
	100,00
	0
	0
	0
	100 %
	Администрация Мамонского муниципального образования
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования

	Итого
	
	2250,00
	2700,00
	0
	0
	0
	
	
	

	Всего 
	
	8000,00
	8000,00
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc372093877]Прогнозные значения показателей (индикаторов)
 реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год (оценка)
	первый год реализации
	второй год реализации
	третий год реализации
	….
	…..
	….
	последний год реализации

	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
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 муниципального образования
от 14.10.2024 г. № 613

Детальный план-график реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории Мамонского муниципального образования на 2025-2027 гг.»

	N
п/п
	Наименование программы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой
	Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2025-2027 гг
	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего предусмотрено программой на весь период реализации 2025-2027 г.г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
	9

	1
	Скос травы в местах общего пользования, подрезка кустов, деревьев в местах общего пользования, обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Облагораживание территории
Повышения безопасности дорожного движения
	1500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	2
	Обработка мест общего пользования аккарицидной, противоклещевой обработкой
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	100% уничтожении клещей
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00

	3
	Обустройство и содержание мест захоронения
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Обеспечение нормативного санитарного состояния территории кладбища
	1400,00
	600,00
	400,00
	400,00

	4
	Инвентаризация кладбища
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025 г
	Инвентаризация кладбища, паспортизация
	1000,00
	1000,00
	0
	0

	5
	Содержание и ремонт уличного наружного освещение
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Бесперебойная работа уличного наружного освещения
	2700,00
	900,00
	900,00
	900,00

	6
	Ремонт и содержание объектов благоустройства (детские, спортивные площадки)
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Обустройство детских, спортивных площадок сертифицированным, исправным оборудованием
	500,00
	200,00
	150,00
	150,00

	7
	Баннера, информационные щиты
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-Эксплуатационная служба» Мамонского муниципального образования
	2025-2027 гг
	Улучшение эстетического облика
	300,00
	100,00
	100,00
	100,00




















Для снижения количества мест несанкционированного размещения ТКО требуется обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнерных баков для размещения ТКО, оформления дополнительных земельных участков для обустройства контейнерных площадок и установки контейнерных баков.

