РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022г. № 713

с. Мамоны

Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,37 Устава Мамонского муниципального образования, администрация Мамонского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Мамонского муниципального образования от 17.06.2022 года № 333 «Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2022-2024 годы».

2. Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2023-2025 годы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» на сайте www.mamonskoe-mo.ru;

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мамонского

муниципального образования Д.А. Степанов

Утверждена

Постановлением

Администрации Мамонского

 муниципального образования

от 30.12.2022г. № 713

# Паспортдолгосрочной муниципальной программы«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2023-2025годы»

(далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2023-2025годы» |
| Исполнитель программы | Администрация Мамонского муниципального образования |
| Соисполнитель программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |
| Разработчик программы | Администрация Мамонского муниципального образования |
| Цель программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мамонского муниципального образования |
| Задачи программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;Формирование земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного значения. |
| Срок реализации программы | Программа реализуется с 2023 года по 2025 год  |
| Целевые показатели программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Основные мероприятия программы | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы | Финансовое программы предусматривается за счет средств областного бюджета Иркутской области, бюджета Мамонского муниципального образования:По источникам финансирования:1. Средства из областного бюджета:2023 год – 35 118,8 тыс. руб.;2024 год - 40 000,0 тыс. руб.;2025 год - 40 000,0 тыс. руб.софинансирование местного бюджета:2023 год - 1 086,1 тыс. руб.;2024 год - 1 237,1 тыс. руб.2025 год – 1 666,7 тыс. руб.2. Средства местного бюджета:2023 год – 9 223 260,0 тыс. руб.;2024 год – 10 257 390,0 тыс. руб.;2025 год - 10 831 170,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличится до 11,7% |

#

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния и реализация программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 1 января 2023 года составляет 121,167 км.

По состоянию на 2022 год в Мамонском муниципальном образовании 91 % процентов автомобильных дорог общего пользования не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

# Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач:

по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования.

Решение задач программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Сроки реализации цели и задач программы соответствуют общему сроку реализации программы - 2023 - 2025 годы.

# Раздел 3. Обоснования и объемы финансирования

Достижение цели программы и решение ее задач осуществляется в рамках программы.

Реализация программы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мамонском муниципальном образовании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Направления и объемы финансирования мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

# Перечень мероприятий на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамонского муниципального образования на 2023-2025годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на2023 г. | Протяженность дорог, км. | Объем финансирования из областного бюджетатыс.руб | Объем финансирования из местного бюджетатыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Главный проезд, ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная) | 3,306 | 35 118,8 | 1 086,1 |
| Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 121,167 | 0 | 9 223,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на2024 г. | Протяженность дорог, км. | Объем финансирования из областного бюджетатыс.руб | Объем финансирования из местного бюджетатыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Главный проезд, ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная) | 3,306 | 40 000,0 | 1 237,1 |
| Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 121,167 | 0 | 9020,29 |
| Мероприятия на2025 г. | Протяженность дорог, км. | Объем финансирования из областного бюджетатыс.руб | Объем финансирования из местного бюджетатыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Мамоны, Иркутского района, Иркутской области (ул. Главный проезд, ул. Проезд Радиан, ул. Солнечная)  | 3,306 | 40 000,0 | 1 666,7 |
| Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 121,167 | 0 | 9 164,47 |

**Раздел 4. Анализ рынков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

**Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.**

За время реализации программы, в том числе с областным софинансированием, плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2025 году составит 3,306 км, что обеспечит социально-экономические потребности населения Мамонского муниципального образования и хозяйствующих субъектов.

Достижение этого результата означает повышение качества жизни населения и уровня развития экономики.